## Slide 1
LANCEMENT DU PROJET
LANCEMENT DU PROJET
Segmentation des haies et arbres à partir de données LiDAR et de photographies aériennes
LOGO

## Slide 2
TABLE DES MATIÈRES | 
LANCEMENT DU PROJET| TABLE DES MATIÈRES
POURQUOI
OBJECTIFS & AVANTAGES
DU PROJET
QUOI
CHAMP D’APPLICATION
QUAND
CALENDRIER & ÉTAPES
QUI
ORGANISATION DU PROJET
ET SI
RISQUES

## Slide 3
POURQUOI
POURQUOI | OBJECTIFS & AVANTAGES
OBJECTIFS | AVANTAGES
Développer un algorithme capable de segmenter les haies et les arbres dans une zone géographique délimitée. Calculer des métriques clés : la hauteur totale et la taille des arbres, avec une granularité d'un mètre carré. | Utilisation des techniques de l'IA pour automatiser l'analyse des données LiDAR afin de : Extraire des caractéristiques de la végétation Identifier des zones de densité végétale élevée Déterminer des seuils de risque.

## Slide 4
QUOI | CHAMP D’APPLICATION
DANS LE CHAMP D’APPLICATION | HORS DU CHAMP
Programme Python Bibliographie, résumés | Élément 1
QUOI

## Slide 5
QUAND | CALENDRIER
QUAND
Étape 1
27/09/2023
Constitution de l’équipe
Définition des exigences et des besoins du projet, répartition des tâches
Étape 4
23/10
Élaboration d’un cahier des charges
Prétraitement des données
Chargement des données dans l'environnement
Étape 6
13/11
Développement de l'Algorithme de Segmentation
Rapport du semestre 1
01/12
Étape 3
16/10
Recherche et téléchargement de données LiDAR pertinentes
Familiarisation avec les outils et formats de données géospatiales
Étape 5
30/10
Filtrage des points du nuage LiDAR
Exploration des données
Visualisation des points du nuage Lidar, identification des caractéristiques clés
Étape 2
09/10
Recherche bibliographique
Élaboration de résumés d'articles
État de l’art
Étape 7
24/11
Prototype d’algorithme de segmentation des arbres
CALENDRIER

## Slide 6
QUAND | ÉTAPES
QUAND
ÉTAPES
DATE | ÉTAPE | ASSIGNÉ À | STATUT | COMMENTAIRES
27/09 | Étape 1 | Tous | Terminé | 
05/10 | Étape 2 Recherche bibliographique État de l’art | Louisa, Sonia Amine, Félicien | En cours | 
22/10 | Étape 3 Recherche de données pertinentes Recherche d’outils appropriés | Louisa, Sonia Yasmine, Kaoutar | En cours | 
05/11 | Étape 4 Élaboration d’un cahier des charges Prétraitement des données Chargement des données dans l'environnement | Amine, Félicien - - | - | 
26/11 | Étape 5 Filtrage des points du nuage LiDAR Exploration des données Visualisation des points du nuage Lidar, identification des caractéristiques clés | - - - | - | 
01/12 | Étape 6 Développement de l'Algorithme de Segmentation | - | - | 
15/01 | Étape 7 Prototype d’algorithme de segmentation des arbres | - | - | 
01/12 | Rapport du semestre 1 | Tous | - | 

## Slide 7
QUI | ORGANISATION DU PROJET
QUI
ORGANISATION DU PROJET
BELARIF Louiza
–––––––––––
Dev
BERTRAND Félicien
–––––––––––
Manager
MAOURID Amine
–––––––––––
Manager
HAMADENE Yasmine
–––––––––––
Dev
BENAMEUR Kaoutar
–––––––––––
Dev
LASKRI Sonia
–––––––––––
Dev

## Slide 8
ET SI| RISQUES
ET SI
RISQUES
RISQUE | SEVERITÉ | PROBABILITÉ | NIVEAU DE RISQUE | COMMENTAIRES
ACCEPTABLE
TOLÉRABLE
INDÉSIRABLE
INTOLÉRABLE
IMPROBABLE
POSSIBLE
PROBABLE
FAIBLE
MOYEN
ÉLEVÉ
EXTRÊME

## Slide 9
RÉSUMÉ L'objectif de ce projet est de développer un algorithme capable de segmenter les haies et les arbres dans une zone géographique délimitée. Les données utilisées proviendront de capteurs LiDAR et de photographies aériennes.